内部阶段汇报 / 备用金申请

# DC-Agent 人工智能办公系统
阶段性开发汇报

一期成果总结 · 二期深度开发计划 · 开发备用金申请

汇报对象：公司管理层 / 项目负责人

项目名称：DC-Agent 人工智能办公系统

汇报日期：2026 年 5 月 6 日

文档性质：内部阶段性汇报与二期开发预算申请

资料来源：DC-Agent DOC 开发文档、Claude Code 二期计划文档、飞书安全集成开发文档

汇报摘要 DC-Agent 一期已完成企业内部 AI 办公系统的基础闭环：员工可通过 QQ、飞书或 WebChat 提交需求，系统自动识别意图、创建任务、调用 AI 生成结果并回传。二期建议围绕 Harness 任务大脑、Hermes 深度执行、知识库与长期记忆继续开发，使系统从“能用”升级为“好用、可复用、可持续深化”的公司 AI 办公平台。

# 一、项目定位

DC-Agent 是公司内部员工使用的 AI 办公系统，不是单纯聊天机器人。它将员工需求接入、意图识别、任务管理、AI 生成、资料沉淀和深度执行整合为一个可运营的平台。

当前系统采用“前台 + 后台”的双引擎架构：AstrBot 负责员工入口、QQ/飞书适配、会话隔离、意图路由和即时回复；Hermes 作为后台执行引擎，负责联网搜索、文件处理、终端命令、浏览器自动化和多步骤深度分析；Harness 位于中间，负责任务生命周期、满意度判断、状态追踪和记忆沉淀。

# 二、一期建设成果

一期已经完成系统骨架搭建，并形成从员工消息到 AI 回复的可用链路。员工无需理解后台工具，只需在原有沟通渠道中表达需求，系统即可判断是普通问答、工作任务还是专业技能调用。

| 模块 | 当前能力 | 业务价值 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工入口 | QQ 官方机器人、飞书机器人、WebChat 接入，多用户会话隔离。 | 降低培训成本，员工在原工作流中使用 AI。 | 已上线 |
| Router 意图路由 | 规则、关键词与 LLM fallback 组合分类，识别任务、技能与普通对话。 | 减少人工分派，让消息进入合适处理路径。 | 已上线 |
| Harness 任务管理 | 任务创建、状态追踪、完成、失败、取消、审查、审批通过与驳回。 | 把一次聊天变成可追踪、可复盘的任务。 | 已上线 |
| Persona 人格系统 | 推广运营、项目管理、技术运维等岗位人格绑定。 | 让不同岗位得到更贴近职责的回答风格。 | 已上线 |
| 知识库基础 | 具备知识库数据库、Dashboard 上传入口和本地入库基础。 | 为品牌规范、历史案例、项目资料接入 AI 做准备。 | 配置完善中 |
| 创意生成 | 即梦 AI 图片、视频、图生视频、任务查询和余额提醒。 | 支持营销素材、海报概念和短视频试稿。 | 已上线 |
| Hermes 桥接 | 具备会话映射、Webhook 通信和结果回传设计。 | 为复杂研究和深度执行保留后台通道。 | 联调完善中 |

# 三、当前系统工作流

| 步骤 | 处理环节 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 员工消息 | 员工通过 QQ、飞书或 WebChat 提交工作需求。 |
| 2 | Router 分类 | 系统判断消息属于工作任务、技能调用还是普通对话。 |
| 3 | Harness 建档 | 工作任务进入 Harness，记录提出人、需求、状态和上下文。 |
| 4 | AI 生成 | 一期主要由 AstrBot LLM 生成初稿，复杂任务预留 Hermes 深度执行。 |
| 5 | 结果回传 | 结果回到员工原沟通渠道，并沉淀为后续可复用经验。 |

# 四、当前不足与二期必要性

一期已经“能用”，但要支撑真实业务团队长期使用，还需要解决方案偏泛、资料缺失、深度执行不足和记忆未充分激活的问题。

| 问题 | 表现 | 二期解决方向 |
| --- | --- | --- |
| 方案偏泛 | AI 输出有时像通用模板，缺少公司品牌、历史案例和业务数据。 | 接入知识库，将品牌规范、成功案例、产品资料和客户画像注入生成流程。 |
| 深度执行不足 | AstrBot 更适合即时回复，无法自主完成联网搜索、多步骤研究和文件处理。 | 由 Harness 判断不满意或复杂任务，并升级给 Hermes 深度执行。 |
| 记忆未充分使用 | 任务上下文和历史结果已有记录，但尚未系统化参与新任务生成。 | 激活短期记忆与长期记忆检索，形成越用越懂员工的能力。 |
| 口语识别需扩充 | 员工表达方式多样，部分口语需求可能未准确进入任务链路。 | 扩充 Router 词库与 LLM 二次判断提示，加入重做和升级信号。 |

# 五、二期核心目标

二期目标 让系统从“能接任务、能初步回复”升级为“能根据员工反馈持续深化、能结合公司资料、能沉淀长期经验”的 AI 办公系统。

| 模块 | 开发内容 | 预计工期 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Harness 满意度检测 + Hermes 升级触发 | 识别“太泛了、不够好、重新做、再深入一点”等反馈信号，自动将任务结构化派发给 Hermes，并将结果回传 QQ/飞书。 | 2 周 | 最高 |
| 知识库接入任务链路 | 上传品牌规范、历史素材、产品资料和客户画像；任务执行时自动检索并注入 AI Prompt。 | 1 周 | 高 |
| 短期与长期记忆激活 | 将 Harness 记录的任务上下文和历史记忆用于新任务生成，建立记忆写入、检索和更新规则。 | 1.5 周 | 高 |
| Router 识别词库扩充 | 扩充营销、内容、运营类口语词库，加入重做、升级和不满意等触发规则。 | 0.5 周 | 中高 |
| 多任务分流架构探索 | 设计 Harness 与 Hermes 的任务队列、并发控制、超时重试、状态回传和失败恢复。 | 3-4 周 | 后段 / 独立立项 |

# 六、二期开发时间轴

| 阶段 | 时间 | 主要内容 | 交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 第 1 周 | 梳理公司资料、确认测试员工、准备软路由 / VPN / 账号环境。 | 开发和测试环境就绪 |
| 核心开发 | 第 1-2 周 | 开发 Harness 满意度检测、任务状态机、Hermes 升级触发。 | 初步形成升级闭环 |
| 知识库与记忆 | 第 3-4 周 | 接入品牌资料、历史案例、短期记忆和长期记忆检索。 | AI 输出有业务依据 |
| 内部封闭测试 | 第 3 周起 | 开发团队内部验证模块一、模块二联调效果。 | 问题清单和修复版本 |
| 员工小范围试用 | 第 5 周 | 选择 3-5 名员工试用，收集真实反馈。 | 试用反馈与优化方向 |
| 稳定优化 | 第 6-8 周 | 优化识别词库、任务闭环、结果回传、异常处理和后台观测。 | 二期核心功能稳定 |
| 正式交付 | 第 8 周 | 核心能力上线，全员开放。 | 公司内部推广使用 |
| 多任务探索 | 第 9-12 周 | 视测试反馈推进 Hermes 多任务队列与并发架构。 | 专项方案或三期立项建议 |

# 七、飞书安全审计专项计划

飞书安全审计模块可作为二期并行专项推进，用于后续安全事件、审计日志、后台报表和告警能力建设。

| 阶段 | 日期 | 开发内容 |
| --- | --- | --- |
| 准备工作 | 2026 年 5 月 1-5 日 | 审查飞书开放平台文档，完成权限申请，获取测试 API 凭证，搭建本地测试环境。 |
| 核心模块开发 | 2026 年 5 月 6-15 日 | 实现 Feishu API Client、认证模块、审计日志 API、错误处理、重试机制、数据采集器和数据库模型。 |
| 后台管理界面 | 2026 年 5 月 16-25 日 | 实现安全报告概览、关键指标、时间序列图表、事件筛选、导出和告警规则配置。 |
| 测试与优化 | 2026 年 5 月 26-31 日 | 完成单元测试、集成测试、性能测试、文档补充和初版验收。 |
| 持续优化 | 2026 年 6 月 | 根据实际使用反馈优化数据采集、告警策略和管理后台体验。 |

# 八、公司配合事项

| 配合事项 | 责任方 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 业务资料提供 | 市场部 / 品牌部 | 提供品牌视觉规范、历史成功营销案例、产品线介绍、目标客群画像、常用文案风格示例。 |
| 测试员工参与 | 首批 3-5 名员工 | 按日常工作方式真实使用，直接反馈“太泛了、重做、再具体点”等不满意信号。 |
| 系统运维保障 | IT / 管理人员 | 确保 Mac mini 长期运行，路由器网络稳定，QQ/飞书 API 域名保持直连规则。 |
| 账号与网络环境 | 项目负责人 | 保障 ChatGPT、Claude、Google Voice、VPN-LuCI 和软路由环境可持续使用。 |

# 九、开发备用金申请

本次二期开发需要稳定的网络、软路由环境、海外手机号及 AI 开发账号，主要用于 QQ/飞书机器人稳定运行、Hermes 深度执行、Claude Code / ChatGPT 辅助开发、VPN-LuCI 定制部署和多环境测试。

| 项目 | 用途 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 友善 R5C 软路由 | 基础网络与代理测试环境。 | 699 元 |
| 国伟 R86S N100B | 高性能软路由 / 多任务网关 / 后续稳定部署。 | 2770 元 |
| 定制 VPN-LuYu-2.2.4-luci.ipk | 路由器 VPN-LuCI 定制插件，保障 QQ / 飞书 / API 网络稳定。 | 708 元 / 年 |
| Google Voice 美国手机号 1 个 | 海外账号注册、验证、WhatsApp / 平台测试备用。 | 7.5 美元 / 月，约 52 元 / 月 |
| ChatGPT Pro | OpenAI / Codex / 文档生成 / 开发辅助。 | 110 美元 / 月，约 752 元 / 月 |
| Claude Max | Claude Code / 架构开发 / 长上下文分析。 | 110 美元 / 月，约 752 元 / 月 |

| 费用类型 | 金额 |
| --- | --- |
| 一次性硬件费用 | 3469 元 |
| 年费软件费用 | 708 元 / 年 |
| 月度账号费用 | 约 1556 元 / 月 |
| 首月启动预算 | 约 5733 元 |
| 按一年估算总预算 | 约 22849 元 |

# 十、结论与申请事项

DC-Agent 一期已经完成基础系统闭环，具备内部试运行条件。二期的关键不是简单接入更多模型，而是把 Harness 做成企业任务大脑，通过满意度检测、知识库、长期记忆和 Hermes 深度执行，持续提升员工实际办公产出质量。

建议申请 建议公司批准二期开发备用金，并同步安排品牌资料、历史案例、测试员工和运维环境配合。若资源及时到位，二期核心能力预计可在 8 周内完成正式交付，多任务分流能力可在第 9-12 周作为专项评估推进。

# 附：主要参考文档

| 文档 | 说明 |
| --- | --- |
| DC-Agent 一期系统整体功能报告 | 一期功能、架构、后台能力与业务场景总结。 |
| 系统架构总览 | AstrBot、Router、Harness、Hermes Bridge 与关键数据库说明。 |
| Hermes 定位与双系统架构设计 | AstrBot + Hermes 前后台协作模式与满意度升级机制。 |
| Harness 马绳任务系统 | 任务状态机、记忆提升、认知快照与常用命令。 |
| Router 意图路由系统 | 意图分类、关键词规则、LLM fallback 与扩展方式。 |
| 飞书安全集成开发文档 | 2026 年 5 月飞书安全审计专项开发计划。 |
| DC-Agent 二期深度开发计划 | 管理层视角的二期目标、模块拆解和时间规划。 |