DC-Agent 二期需求对比报告

基于飞书问卷答卷统计，对比 Claude Code 已形成的二期开发方案，明确 DC-Agent 二期交付顺序、功能缺口和调整路线。

| 系统名称 | 答卷数量 | 参与部门 | 报告日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC-Agent | 11 份有效答卷 | 品宣部、中台运营、执行运营、财务部、其他 | 2026-05-08 |

总判断：Claude Code 已做好的二期方案偏底层架构升级，重点是 Router、Harness、知识库、记忆和 Hermes 深度执行闭环；本次问卷反馈偏员工可感知功能，重点是任务提醒、项目群聊总结、资料查询和方案生成。两者方向不冲突，但二期交付顺序需要调整：先把员工高频痛点做出来，再逐步接上底层深度执行能力。

一、本次答卷样本统计

本次共收集 11 份有效答卷，提交时间集中在 2026-05-06。答卷覆盖 5 类部门/岗位，其中品宣部和中台运营各 4 人，是本次需求反馈的主要来源。

| 部门/岗位 | 人数占比 | 答卷提交人 |
| --- | --- | --- |
| 品宣部 | 4/11（36%） | 黄润清、覃莹、彭琳惠、韦欢 |
| 中台运营 | 4/11（36%） | 谭媛尹、玉晓莉、覃春丝、杜云婷 |
| 执行运营 | 1/11（9%） | 胡欣 |
| 其他 | 1/11（9%） | 覃文颖 |
| 财务部 | 1/11（9%） | 覃献芳 |

二、问卷需求统计汇总

| 需求项 | 选择人数 | 开发含义 |
| --- | --- | --- |
| 任务提取和提醒 | 10/11（91%） | 员工最强需求，必须作为 DC-Agent 二期 P0。 |
| 项目群聊总结 | 9/11（82%） | 项目群信息分散是主要痛点，需要能总结客户反馈、老板要求、执行问题和阶段结论。 |
| 飞书文档读取 | 9/11（82%） | 资料查询应优先接飞书文档，先做白名单资料源。 |
| 飞书表格读取 | 8/11（73%） | 任务台账、项目资料、客户资料可优先落到飞书表格。 |
| 私聊查询或生成 | 8/11（73%） | 员工更偏低打扰使用，不建议默认群聊自动抢答。 |
| 客户提案大纲 | 7/11（64%） | 内容/方案生成仍是核心场景，但要结合客户资料和项目上下文。 |

三、参与部门的真实需求画像

| 部门 | 主要需求 | 代表性开放反馈 |
| --- | --- | --- |
| 品宣部 | 任务提醒、项目总结、内容重点整理、社媒数据采集、私域/竞品负面监控。 | 收集小红书、抖音等社媒平台的用户发帖链接，并填写互动量、传播量；监控私域社群本竞品负面信息。 |
| 中台运营 | 客户资料、项目资料、历史方案查询；项目群总结；客户方案框架和应标文件。 | 快速调取公司现有网盘及飞书存档资料链接；根据客户需求准确生成方案框架；帮忙编应标文件。 |
| 执行运营 | 用户反馈信息提取和总结。 | 提取用户反馈信息总结。 |
| 财务部 | 银行流水、发票、客户供应商应收应付、报销单自动匹配对账。 | 银行流水与发票和客户供应商应收应付，报销单自动匹配对账。 |
| 其他 | 工作安排、进度实时更新、图片生成。 | 人工工作安排和进度实时更新；能够生成图片。 |

四、Claude Code 已形成的二期开发方案摘要

| 模块 | Claude Code 方案重点 | 价值判断 |
| --- | --- | --- |
| AstrBot 前台 | 员工入口、QQ/飞书接入、即时对话、结果推送。 | 正确。DC-Agent 不应让 Hermes 直接面对员工，AstrBot 应继续作为前台。 |
| Router | 识别普通对话、技能调用、正式任务、升级信号。 | 正确。后续任务总结、资料查询、任务提醒都需要 Router 分流。 |
| Harness | 任务大脑、满意度判定、任务状态机、升级调度、记忆沉淀。 | 方向正确，但员工问卷没有直接表达满意度升级，它应作为底层支撑。 |
| Hermes | 后台深度执行引擎，处理复杂任务、联网搜索、多步骤工具调用。 | 适合作为 P1/P2 深度能力。当前员工更急需项目执行助理能力。 |
| 知识库与记忆 | 解决方案太泛，注入公司资料、短期记忆、长期记忆。 | 与问卷高度相关，但落地入口要从飞书文档/表格、客户项目资料开始。 |

五、需求与方案匹配度对比

| 员工需求 | 问卷强度 | Claude Code 覆盖情况 | 判断与调整 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务提取和提醒 | 91% | 部分覆盖 | Harness 有任务状态机基础，但需要明确开发任务提取、负责人、截止时间、提醒台账。 |
| 项目群聊总结 | 82% | 覆盖不足 | Claude 方案强调深度执行，没有把群聊总结作为 P0 交付项，应补为二期第一模块。 |
| 飞书文档/表格资料查询 | 82% / 73% | 方向匹配 | 知识库方向正确，但落地应从飞书文档、飞书表格、客户资料白名单开始。 |
| 内容/方案生成 | 55%-64% | 间接覆盖 | AstrBot LLM 能生成初稿，但需要按品宣和中台场景做模板。 |
| 低打扰交互 | 高 | 需要补充 | 必须明确不默认群聊自动抢答，仅支持私聊、按钮、固定指令或 @ 触发。 |
| Hermes 深度升级 | 隐性需求 | 高度覆盖 | 适合用于方案太泛、资料不够、需要深挖场景，但不应抢在 P0 员工功能之前。 |

六、最终调整建议：二期拆成 2A + 2B

建议定版：DC-Agent 二期不推翻 Claude Code 方案，而是调整交付顺序。先做 2A 员工可感知能力，再做 2B 系统深度能力。这样既回应问卷，也不浪费已有架构设计。

| 阶段 | 定位 | 开发内容 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2A | 员工可感知功能 | 项目群聊总结、任务提取提醒、飞书资料查询、内容/方案生成模板、低打扰交互规则。 | 员工能在飞书真实项目群和私聊里用起来，能减少重复整理和查资料时间。 |
| 2B | 系统深度能力 | Harness 满意度判定、Hermes 升级调度、知识库/记忆注入、多任务分流、失败重试。 | 复杂任务能从 AstrBot 初稿升级为 Hermes 深度执行，并回传结果、沉淀记忆。 |

七、建议时间轴

| 时间 | 阶段 | 重点交付 |
| --- | --- | --- |
| 2026-05-07 至 2026-05-10 | 需求冻结与已有方案重排 | 确认 DC-Agent 二期采用 2A + 2B 路线；把问卷最高频需求前置到 2A。 |
| 2026-05-11 至 2026-05-17 | 2A-1 项目群聊总结 | 完成客户反馈、老板要求、执行问题、阶段结论总结，支持项目群 @DC-Agent 触发。 |
| 2026-05-18 至 2026-05-24 | 2A-2 任务提取和提醒 | 完成负责人、事项、截止时间、待办状态识别，优先落地任务台账。 |
| 2026-05-25 至 2026-05-31 | 2A-3 飞书资料查询 | 接入首批飞书文档、飞书表格、客户资料、项目资料，回答标注来源。 |
| 2026-06-01 至 2026-06-07 | 2A-4 内容与方案生成模板 | 完成客户提案大纲、短视频脚本、口播文案、小红书/朋友圈文案、活动方案框架模板。 |
| 2026-06-08 至 2026-06-15 | 灰度验收与 2B 接入评估 | 选择 2 至 3 个真实项目群灰度，评估哪些任务进入 Harness 满意度判定和 Hermes 深度执行。 |
| 2026-06-16 起 | 2B 系统深度能力推进 | 推进 Harness 满意度检测、Hermes 升级调度、知识库/记忆注入和多任务分流。 |

八、定版结论

最终建议：DC-Agent 二期应以“项目执行助手”为员工交付主题，以 Claude Code 已形成的 Harness/Hermes 架构为底层支撑。短期先交付项目群聊总结、任务提醒、资料查询和方案生成；中期再把不满意升级、深度执行、知识库记忆和多任务分流接起来。